Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | X | Khi đến giờ bắt đầu, phiên livestream có cần tự động chuyển sang trạng thái khác không? |
| LS03 | ☐ | X | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng, hệ thống xử lý thế nào để tránh cả hai đơn cùng thành công? |

Dữ liệu mở khóa - chỉ đọc sau khi hoàn thành Nhiệm vụ 1: Product Owner xác nhận LS01 chỉ cần trạng thái 'Sắp diễn ra'; việc tự chuyển sang trạng thái khác khi đến giờ phát thuộc một Story khác. Với LS03, nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối, chỉ đơn giữ được số lượng mới thành công; đơn còn lại nhận thông báo hết hàng.

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

Kết quả của Nhiệm vụ 2 - Product Backlog đã ước lượng

Điền Story Point cuối cùng và lý do ngắn (nguyên nhân chênh lệch, so với LS02) vào bảng; dòng LS02 đã điền sẵn làm mẫu.

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP cao hơn do lo ngại xử lý thời gian và trạng thái phiên. Sau khi làm rõ chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, LS01 tương đương LS02 nên chọn 3 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 8 SP cao hơn do rủi ro hai khách đặt cùng lúc và quy tắc giảm/hoàn tồn. Sau khi làm rõ việc chỉ đơn giữ được số lượng mới thành công, LS03 vẫn phức tạp và rủi ro hơn LS02 nên chọn 8 SP. |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Story Point dùng để ước lượng tương đối về khối lượng công việc, độ phức tạp và rủi ro, không phải số giờ cố định. Nhóm dùng Velocity (số Story Point hoàn thành theo Definition of Done trong các Sprint trước) để dự báo khối lượng phù hợp cho Sprint tiếp theo mà không cần quy đổi SP sang giờ.